Raport de activitate

pentru anul 2016

Direcția  construcții,  drumuri

și dezvoltare teritorială

Consiliul  Raional  Cahul

Prezentul  raport  este  o  trecere  sumară  în  revistă  a  principalelor  activităţi  realizate de  Direcția  construcții,  drumuri  și   dezvoltare  teritorială  în   decursul anului  2016.      Reorganizată  din  Secția  construcții,  gospodărie  comunală  și  drumuri  în  Direcția  construcții,  drumuri  și   dezvoltare  teritorială,  prin  Decizia  Consiliului  raional  Cahul  nr. 04/05 - IV,  din  10 decembrie  2015,  și-a  desfășurat   activitatea  în  conformitate  cu  actele  legislative  și  normative:

- Legea  nr. 436-XVI,  din  28.12.2006,  privind  Administrația  Publică  Locală;

- Legea  nr. 438,  din  28.12.2006,  privind  dezvoltarea  regională  a  Republicii  Moldova;

- Legea  nr.435-XVI,  din 28.12.2006,  privind  descentralizarea  administrativă;

- Legea  nr.397-XV,  din  16.10.2003,  privind  finanțele  publice  locale;

-  Deciziilor  Consiliului  raional,  Regulamentului  de  funcționare  a  direcției.

Direcția  a  activat    în  strînsă  colaborare  cu  autoritățile  administrației  publice  locale  de  toate  nivelele,  agenții  economici,  direcțiile  și  secțiile  Consiliului  raional,  cât și cu suportul partenerilor de dezvoltare: Fondul Ecologic Național (FEN), Fondul de Eficiență Energetică (FEE), Agenția de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud), Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ),  Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), Proiectul Elveției de Apă și Sanitație (ApaSan),  având la bază principiile autonomiei, legalității, transparenței și colaborării în rezolvarea problemelor.

În direcție au  activat 7 persoane , inclusiv  şef,  șef  adjunct  al  direcției, 1 specialist  principal, 3 specialişti  superiori,  1 specialist.

Pe  parcursul  anului  2016 colaboratorii  Direcţiei  în conformitate  cu  atribuţiile  de  bază,  stipulate  în  Regulamentul  de  activitate  a  Direcției,  planului  de  activitate  aprobat,  principalul  document  de  programare  ce  reflectă obiectivele  instituției  pentru  2016  și-au  orientat  acțiunile  la  îndeplinirea  sarcinilor  de  bază  şi  anume:

- Elaborarea  politicilor  cu  privire  la  dezvoltarea  rețelelor  edilitare  în  localitățile  raionului;

- Atragerea proiectelor  investiționale în  domeniile:

-  Aprovizionarea cu  apă  și  canalizare;

-  Managementul deșeurilor;

- Eficiența Energetică;

- Parcul Industrial Cahul;

- Incubatorul de Afaceri Cahul  ș. a.

c.)Valorificarea  raţională  a  investiţiilor  capitale alocate din diferite  surse  (Bugetul de stat, Bugetul local, fonduri de investiţii, etc);

d.) Controlul  asupra  executării calitative  și  în  termen  a  lucrărilor  de  construcţie, reconstrucţie  şi  reparaţie  a  edificiilor, reţelelor de gazoduct, reţelelor de alimentare cu apă potabilă , canalizare, drumuri  și  poduri în localităţile   raionului  Cahul;

e.) Acordarea  asistenței  metodologice  și  practice  autorităților  publice  locale,  instituțiilor  publice  în  domeniul  de  competență.

Activitatea în perioada de referință  evaluată  a  continuat  şi  dezvoltat  în mare parte şirul de activităţi începute  în anii  precedenți   cu lansare de  noi activităţi ,  care urmează să-și  găsească  continuitate și în anul 2017, realizarea cărora va contribui la implementarea cu succes a politicii de dezvoltare durabilă.

Pe  parcursul  anului  2016  colaboratorii  direcției   au  elaborat  203  caiete de sarcini și  devize de cheltuieli   pentru renovarea,  reparația  obiectelor  de  menire  socială  din  teritoriul  raionului, la  obiectele  finanțate  prin  intermediul  Consiliului  raional   au  întocmit  25  procese  verbale  la  terminarea  lucrărilor, 10  procese  verbale  de  recepție  a  lucrărilor  intermediare,  7  acte  de  constatare  şi  alte documente  necesare pentru prezentarea  grupului raional  de lucru   și  grupelor  de  lucru  pentru  achiziții  publice  a  direcțiilor,  secțiilor Consiliului  raional,  primăriilor  și  instituțiilor  bugetare  şi petrecerea concursurilor-tender, în scopul  selectării antreprenorilor,  la  executarea lucrărilor  necesare,  la  obiectele de menire  socială, din localităţile  raionului  Cahul.

Pentu  lucrări  de  proiectare,  construcție,  reconstrucție  și  reparații,  a  obiectelor  de  menire  socială,  în  anul  2016  au  fost  alocate  16 465 914  lei  din  bugetul  raional,  4 170 000  lei  din  Bugetul  de  Stat,  volumul  total  constituind  20 635 914 lei (cu 380 mii lei  mai puțin  decît  în  anul  2015).   Lucrări  de  reconstrucție,  reparație  fiind  executate  la 43 obiecte (anul  2015 - 92 obiecte) .  Practic  la  toate  obiectele,  în  limita  alocațiilor,  lucrările  au  fost  finisate.

Dinamica  alocării   și  valorificării  investițiilor  capitale  și  surselor  financiare  pentru  lucrări  de  reparații  a  edificiilor  sociale  în  ultimii  6 ani  este  prezentată  în următorul tabel:

| Anul | BS (lei) | BR(lei) | Total (lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 4 652 000 | 7 024 464 | 11 676 464 |
| 2011 | 2 450 000 | 13 268 204 | 15 718 204 |
| 2012 | 3 360 000 | 14 062 120 | 17 422 120 |
| 2013 | 5 200 000 | 21 198 850 | 26 398 850 |
| 2014 | 28 030 000 | 20 582 115 | 48 612 115 |
| 2015 | 15 039 000 (grantul Guvernului României) | 21 015 544 | 36 054 544 |
| 2016 | 4 170 000 | 16 465 914 | 20 635 914 |

Gazificarea obiectelor de menire socială din raion

În anul 2016 la compartimentul  gazificare sarcina principală a fost  de a continua  lucrările  de   construcţie – montaj la gazoductul „Cahul-Andruşul de Sus-Zîrneşti-Paicu- Cucoara-Chircani-Badicul Moldovenesc-Rumeanțev-Iasnaia Poleana-Doina”,  unde  lucrările  începute  în  anul  2005  pe  parcursul  ultimilor  2 ani  au  fost  stopate  din  lipsa  surselor  financiare.  La  obiect  au  fost  alocate  din  Bugetul  de  Stat  și   valorificate  surse  în  sumă  de  1 800 mii  lei,  la  lucrări  de  construcție-montaj  a  porțiunii  Cucoara - Chircani.

Pe  parcusul  anului  au  fost  valorificate  200 mii  lei  pentru  finalizarea  lucrărilor  de  gazificare  a  s. Bucuria  și  100 mii  lei  pentru  aprovizionarea  cu  apă,  canalizare  și  gaze  a  OMF  Cucoara,  surse  alocate  din  bugetul  raional.

Conservarea energiei termice

O altă problemă importantă  este conservarea şi menţinerea energiei termice,  pe perioada de toamnă-iarnă a anului . Starea deplorabilă a uşilor şi ferestrelor la edificiile de menire socială  din raion şi necesitatea  executării  lucrărilor de  reparaţie a sistemelor de încălzire a acestora a fost monitorizată şi adusă la cunoştinţa factorilor de decizie.  Drept urmare în anul  2016  au fost  alocate  pentru executarea lucrărilor de schimbare a ferestrelor,  uşilor  şi  termoizolarea  pereților  la obiectivele de menire socială din localităţile  raionului  surse  financiare  în  sumă  de  2 360 mii lei,  la  reconstrucția,  reparația  cazangeriilor,  rețelelor  termice  au  fost  valorificate  1 455 mii lei.

La  compartimentul  conservării  energiei  termice  un  aport  deosebit  se  poate  aduce  prin  participarea  activă  în  apelurile  lansate  de  Fondul  de  Eficiență  Energetică.

Colaboratorii  direcției,  au  oferit  managerilor  instituțiilor  publice,  consultanță,  suport  informațional  și  metodologic  necesar,  ajutor  în  elaborarea  documentației  pentru  prezentarea  proiectelor  către  Fondul  de  Eficiență  Energetică,  iar  Consiliul  raional  și-a  adus  parțial  aportul  prin  finanțarea  elaborării  rapoartelor  de  audit  termoenergetic  și    garanției  privind  contribuția  de  20%,  din  costul  total  al  proiectelor.

La  apelul  III  și  V  al  FEE  din  26  propuneri de proiecte  depuse,  au trecut  la  etapa  doi  de evaluare 12  instituții  de  învățământ  general  și  preșcolar,  instituții  medicale,  primării,  dintre  care  au  depus  pachetele  de  documente  necesare  la  această  etapă : 5  instituții : grădinița  de copii   nr. 1 din s. Moscovei,   gimnaziul  „Ion  Creangă”  din  s. Borceag,  IMSP  ,,Spitalul  raional  Cahul” ,  primăriile  com. Chioselia  Mare  și  s. Borceag.

Reparația  acoperișurilor

În  multe localităţi ale raionului sînt obiecte de menire socială care se deterioriază din cauza neexecutării la timp a lucrărilor de reparaţie si întreţinere a edificiilor,  una din cauzele principale ce accelerează  procesul de  deteriorare a edificiilor   fiind starea deplorabilă a acoperişurilor.

Acestei probleme   Consiliul  raional Cahul  pe parcursul  a mai multor ani îi acordă o atenţie deosebită, întreprinzînd tot posibilul pentru  ameliorarea situaţiei. În vederea stopării procesului de distrugere a edificiilor din sfera socială colaboratorii direcției examinează,  permanent,  starea de lucruri la acest compartiment.  La solicitarea primăriilor, managerilor  instituţiilor  din  sfera  socială,  se  întocmesc caietele de sarcini și  devizele de cheltuieli pentru  evaluarea costul estimativ al lucrărilor de reparaţie a acoperişurilor.

În anul 2016 au fost executate   lucrări  de  proiectare, reparaţii capitale  și  reconstrucție   a  acoperișurilor la  9  obiecte,  cu un volum  alocat  de investiţii, din diverse surse, de circa – 2 538  mii lei.

Reparaţia drumurilor publice locale

La  compartimentul   reparaţia  şi  întreţinerea  drumurilor  publice  din  raionul  Cahul se  poate  de  menţionat  că  conform  inventarierii  tuturor  drumurilor  , efectuate de  către  colaboratorii  Direcţiei,  în  comun cu  specialiștii  primăriilor ,  organizațiilor  de  întreținere  și  deservire  a  drumurilor  s-a  constatat,  că  în  teritoriul  raionului  Cahul  sunt  amplasate  1057,9 km  de  drumuri,  inclusiv – 170,37 km  de   drumuri  naţionale,  acoperite  cu  beton  asfaltic, şi

- 887,53 km de  drumuri  locale,  dintre care:

a). -260,58 km,   drumuri  acoperite  cu  beton  asfaltic ,

b).-169,69 km,    drumuri  acoperite  cu  piatră  spartă,

c).-457,25 km,   sunt  drumuri  locale  neamenajate.

De   asemenea  sînt  amplasate  75  de  poduri  şi  104  podeţuri.

Este  necesar  de  menţionat,   că  numai  377,16 km   drumuri , inclusiv 170,37 km  drumuri  naţionale  şi  206,78 km de  drumuri locale  sînt deservite  de  către  S.A.,,Drumuri-Cahul”.

Restul  drumurilor  amplasate  pe  teritoriul  primăriilor -680,74 km. , conform  Legii 435-XVI (privind  descentralizarea  administrativă) din  28.12.2006, capitolul II  art.4.p1(b) şi Legii 436-XVI (privind  administraţia  publică  locală ) din  28.12.2006, capitolul X  art.74-75,   sînt  gestionate  de  către  autorităţile  publice  locale.

Pentru  reparaţia  şi  întreţinerea  drumurilor  publice,  podurilor,  podețelor  amplasate  în  teritoriul  raionului  Cahul,  în  anul  2016,  au  fost  alocate,  din  bugetul  raional   6 095 306 lei.  Cu  regret,  în  acest  scop  n-au  fost  alocate careva  surse  din  FR  republican.

Este  de  menţoinat  faptul,  că  necătînd  la  dinamica  în  creștere  a  surselor  financiare  alocate  pentru  lucrările  de  reparaţie  a  drumurilor   în  ultimii  ani, inclusiv  şi  pentru  anul 2016,  ele  nu  fac  faţă cerinţelor  reale  întru  restabilirea  infrastructurii  drumurilor,  extrem  de  deteriorate.

Dinamica  de   distrugere  a  drumurilor  şi  podurilor este cu  mult  mai  mare  comparativ  cu  procesul de reparaţie,  care  se  execută  în  baza  surselor  alocate.

Cauza  principală  a  deteriorării  drumurilor,  constă  în  faptul    expirării  cu  mult  a  termenului  de  exploatare,  nefiind  respectate  cerinţele  de întreținere  și  exploatare  a  lor,  din  motivul  lipsei  surselor  financiare.

Realitatea  constă  în  aceia,  că  reieșind  din  starea  actuală  a  drumurilor, nu este  nevoie    de  a  executa  lucrări parțiale  s-au  de  plombare  a  lor,  dar  se  cere  de  a  executa  lucrări  capitale de  renovare  și  reconstrucţie.

Pentru  îndeplinirea  acestor  lucrări  au  fost  efectuate  calculele  de  estimare,   care  indică  că  volumul  investiţiilor  necesare  pentru  reabilitarea  tuturor  drumurilor  locale  amplasate  în  teritoriul  raionului  Cahul  se  necesită  surse  financiare  în  volum  de   -184 484,0 mii  lei.

O situaţie  alarmantă  s-a  creat  la  multe  poduri  amplasate  pe  drumurile  locale  şi  naţionale,  care  sunt  în  stare  avariată.  Ne  referim   la  podeţul  amplasat  la  km 124  pe  teritoriul  satului  Roşu,  alunecările  de  teren  din satul  Crihana  Veche .

Bugetul Raional Cahul nu are posibilitate   de a finanţa executarea lucrărilor  în  volumele  necesarere  şi  deteriorarea completă a acestor obiecte pot aduce consecinţe negative,  atît  locatarilor  din satele  Roșu , Crihana  Veche,  cît şi  economiei  raionului (avem  deja  exemple  de  blocare a traseului   naţional „ Hinceşti- Leova-Cahul-Slobozia  Mare”,  cît  și   inundațiile  în  rezultatul  ploilor  abundente  din  septembrie  2013,  cînd  cantitatea  de  precipitații  lunară  a  atins  72%  din  norma  lunară,  s-au  55%  din  norma  anuală).

Concomitent  menționăm,  că  în  planul  de  investiții  pentru  reabilitarea  drumurilor  și  prioritizarea  lor,  conform  Strategiei  Infrastructurii  transportului  terestru  pentru  anii  2008-2017  este  inclus  drumul:  Borceag-Frumușica-Chioselia  Rusă-Chioselia  Mare-Câietu,  singurul  drum  de  acces  a  acestor  localități  spre  3  centre  raionale - Cahul,  Cantemir,  Comrat  și  spre  Chișinău,  cu  costul  de  51 mln. lei.  Sperăm  că  în  anul  2017  nu  vor  fi  modificări  la  Strategie  în  defavoarea  proiectului.

Un  al  doilea  proiect  depus  la  Agenția  de  Dezvoltare  Regională  Sud,  în  anul  2013,   începută  finanțarea  și  lucrările  în  2014, continuate  în  anul  2016  prin  alocarea  a  16 mln. lei,  este  proiectul  ,,Reabilitarea  și  modernizarea  drumului  de  importanță  regională  str. Spirin  din  or. Cahul”, cu  lungimea  de  2,6 km  și  costul  de  36 mln. lei.

Desigur,  necesitatea  înaintării  proictelor,  în  acest  domeniu,  este  cu  mult  mai  mare,  însă  cu  regret,  lipsa  studiilor  de  fezabilitate,  proiectelor  tehnice  finisate (care  sunt  destul  de  costisitoare)  nu  dau  posibilitate  de  a  folosi  aceste  șanse.

Lucrări de iluminare a străzilor şi aprovizionare cu energie electrică

Problema  iluminării  străzilor  în  localităţile  raionului  are  o importanţă deosebită,  aceasta  ţinînd  de  securitatea  la  trafic  în  timpul  nopţii,  comiterea  mai  puţinelor  furturi, cît şi a  altor infracţiuni.

În  anul  2016  în  acest  scop  au  fost alocate  surse  doar  din  bugetele  APL  de  nivelul I,  însă sume  nesimnificative  în  raport  cu  necesitățile.

Lipsa  proectelor  tehnice  de  renovare  a  rețelelor  de  iluminare  stradală  cît  și   pasivitatea  primarilor  localităților  raionului  este  unul  din  motivele  că  la  apelul  V  al  FEE,  care  prevedea  înaintarea  proiectelor  în  domeniul  iluminării  stradale,  din  raionul  Cahul,  au  fost  depuse  doar  2  proiecte:  primăriile  Borceag  și  Chioselia  Mare,  proiecte  aprobate  de  Comitetul  de  Investiții  a  FEE  pentru  finanțare,  lucrările  fiind  preconizate  pentru  anul  2017.  Suma  proiectelor  constituie  5 126 mii  lei,  contribuția  fiind  de  1 128 mii lei,  surse  prevăzute  în  bugetul  raional.

Proiecte  investiționale:

a.) Aprovizionarea cu apă potabilă şi  rețele de canalizare

Alimentarea  cu  apă  în majoritatea  localităților  din  raion este efectuată preponderent din captările  de  apă subterană.  Ponderea satelor  care au rețele de apă potabilă  este destul de redusă,  și  se  află sub media națională. Calitatea apei este foarte joasă și nu întotdeauna corespunde normativelor sanitare existente pentru apă potabilă.  Rețelele de canalizare  sunt  slab dezvoltate, iar tehnologiile de epurare a apelor reziduale sunt depășite. Ponderea localităților din raion care dispun de canalizare este foarte mică față de media națională,  starea  tehnică  a  stațiilor  de  epurare  a  apelor  reziduale  este nesatisfăcătore,  iar în majoritatea localităților acestea lipsesc.  Reieșind din cele expuse  a  fost  elaborată strategia de aprovizionare cu apă și canalizare  a  raionului pentru  anii  2012-2017.

Strategia, la  componenta aprovizionarea cu apă și canalizare, stabilește  prioritățile  pentru  viitoarele investiții de  aprovizionare cu apă și canalizare și de identificare  a posibilităților de clusterizare a localităților cu regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, îmbunătățite cantitativ și calitativ.  Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a oferit asistență plenară la toate etapele procesului, în special prin expertiza tehnică asigurată de participarea experților naționali și internaționali. Conform  Strategiei  toate localitățile raionului sunt grupate în 6 clustere.

Anul 2016 în domeniul aprovizionării cu apă  și canalizare a avut un impact mai mult de organizare  și pregătire a documentației necesare  pentru implementarea  procesului de regionalizare în Sudul țării. Pe parcursul anului a fost încheiat un Memorandum de înțelegere, la care obiectivul principal este constituirea unui cadru de colaborare și facilitare a colaborării între părți  în realizarea proiectului  menționat,  constituind baza viitoarei  implementări a studiului de fezabilitate. Acest Memorandum  este semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a Republicii Moldova în calitate de Agenție de Implementare a Proiectului (AIP), Agenția de Dezvolare Regională Sud în calitate de Unitate de Implementare a Proiectului (UIP), Consiliul raional Cahul, primăria or.Cahul și Î.M. ”Apă -Canal” Cahul – în calitate de beneficiari a  proiectului. Având în vedere prevederile Acordului Financiar semnat între Banca Dezvoltare a Germaniei KfW și Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a Republicii Moldova la 24 martie 2016, proiectul este susținut financiar de Ministerul Federal de Dezvoltare și Cooperare  Europeană al Republicii Federale  Germania (BMZ), implementat prin intermediul KfW, AEP, prin intermediul  KfW a fost contractată compania Posh Partners Consulting  Engineeers în asociere cu MACS, Management Copnsulting Services (consultanții) pentru a executa Studiul de fezabilitate pentru îmbunătățirea serviciului de alimentare cu apă și canalizare din raionul Cahul. Ținând cont de prevederile cadrului legal a strategiei   RM și a prevederilor internaționale cu referire la serviciile de alimentare cu apă și canalizare, proiectul dat are scopul elaborării studiului de fezabilitate pentru modernizarea stației  de tratare a apei și a stației de epurare a apelor uzate în or.Cahul. Semnatarii prezentului Memorandum, de înțelegere, în baza prezentărilor din cadrul atelierului de proiectare organizat la data de 19 iulie 2016 își exprimă acordul cu concluziile cheie ale Raportului Conceptual cu privire la Studiul de fezabilitate și cu pașii următori:

- Consiliul Raional Cahul în calitate de beneficiar al proiectului a solicitat examinarea propunerilor prospecțiunilor ratelor de consum a apei și de generare a apelor uzate, propuse de către consultanți la comitetul tehnic CT-09 ” Instalații de rețele de alimentare cu apă și canalizare”.

- Măsurile investiționale propuse urmează a fi elaborate ca extindere ulterioară a sistemului de alimentare cu apă și să deservească clusterele 0 și E.

- Măsurile investiționale prioritare de a fi finanțate în cadrul proiectului KfW, prioritizate după cum urmează:

- Stația de captare a apei brute,  incluzând denisipătorul;

- 8.2 km de apeduct magistral de la stația de pompare nr.1 către stația de tratare a apei din or.Cahul;

- Reducerea apei necontorizate și reabilitarea a 1,2 km de rețea de apeduct în or.Cahul;

- Stația de epurare a apelor uzate;

- Măsuri de îmbunătățire a stației de tratare a apei în or.Cahul;

- Reabilitarea  Stațiilor de pompare a apelor uzate și a 4,5km de colectoare de canalizare în or.Cahul;

- Clădirea de oficii pentru Apă –Canal, proiectarea atelierului și echipament dacă se vor găsi surse financiare.

Atelierul de proiect și prezentarea raportului conceptual constituie finalizarea etapei a –II-a ”Prospecțiuni și propuneri” ea fiind urmată de etapa a –III-a (finală) – proiectarea preliminară și faza de fezabilitate. A fost preconizată prezentarea raportului Studiului de fezabilitate de către consultanți în luna decembrie a anului 2016, iar raportul final al Studiului de fezabilitate va fi disponibil în luna ianuarie a anului 2017. După prezentarea  Studiului  de fezabilitate va urma etapa de elaborare a proiectului tehnic.

Clusterul 0

Procesul de regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în raionul Cahul a fost declanșat ceva mai înainte. Scopul acestui proces îl reprezintă furnizarea/prestarea în comun a serviului de alimentare cu apă și canalizare în aria înregului raion.  În vederea realizării acestui scop au fost întreprinse mai multe acțiuni:

- Elaborarea Studiului de oprtunitate privind extinderea serviciilor de alimentare cu apă furnizate de Î.M. ”Apă-Canal” satelor din raionul Cahul;

- Următoarea etapă a fost adoptarea Deciziei Consiliului  orășenesc  Cahul  nr.8/13(13/13)-XXV din 10 noiembrie 2016  privind reorganizarea prin transformare a Î.M. ”Apă- Canal” Cahul în S.A. ca acționar unic. După dobândirea capacității juridice a noului operator, va urma decizia de majorare a capitalului social, prin emiterea de noi acțiuni. Prin prezentarea la dreptul de preemțiune a consiliului local Cahul, acțiunile vor fi procurate de noi acționari (satele Roșu, Crihana Veche și com. Manta).

Clusterul 0  privind aprovizionarea cu apă, include localitățile Crihana Veche, Manta, Pașcani, Roșu cu o populație de 11743 locuitori  și  care este este deja   implementat, cu costul de 20 mln. lei.

Clusterul D

cuprinde  satele  Hutulu, Lebedenco, Ursoaia, Pelinei,  Sătuc, Vladimirovca, Găvănoasa,  Nicolaevca,  Alexanderfeld,  Iujnoe,  Greceni  și  Burlăceni  cu o populație totală  de  7207 cetățeni, cu costul  pentru implementarea de 83 mln lei. În perioada 2013 – 2014 a fost elaborată documentația tehnică de proiect pentru acest cluster, care prevede construcția  apeductului  magistral și a rețelelor interioare de apeduct pentru comunele Lebedenco,  Pelinei și Găvănoasa.

La 12 noiembrie 2015, în cadrul ședinței nr. 3 a Comitetului Director Local al Proiectului-pilot „Modernizarea serviciilor publice locale (MSPL) în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare pentru raionul Cahul", a fost semnat Acordul Adițional la Memorandumul de Înțelegere  conform  cărui  vor  fi  alocate surse suplimentare din partea SDC pentru extinderea activităților și finanțarea masurii investiționale a apeductului magistral Cahul - Lebedenco și construcția rețelelor interioare în localitățile Lebedenco, Hutulu și Ursoaia.

În baza concluziilor adoptate de către experții locali și internaționali a fost primită decizia de reproiectare a proiectului tehnic Apeductul magistral Cahul –Lebedenco –Pelinei –Găvănoasa și rețelelor interioare a com. Lebedenco, Pelinei, Găvănoasa dat fiind faptul că proiectul existent nu conține normele europene la acest compartiment.  Cheltuielile financiare pentru reproiectare cît și  pentru  elaborarea caietului de sarcini,  în suma de 8 mln lei,  sunt  finanțate de o companie Austriacă.  Pe parcursul anului 2016, cu suportul GIZ și cu participarea tutruror autorităților publice și a societății civile a fost elaborat caietul de sarcini la reproiectare. Conform planului trasat tenderul pentru  identificarea agentului economic  pentru reproiectare urma  să  se  desfășoare în luna septembrie 2016, dar din diferite motive la moment este anunțat al treilea tender  și sperăm că va fi identificat cîștigătorul. La  prima etapă reproiectarea va include apeductul magistral Cahul –Lebedenco cu rețele  interioare ale comunei Lebedenco executarea  fiind  preconizată  pînă   în septembrie 2017 și până la finele anului 2017  înceaperea  implementării  propriu zisă. A doua etapă include apeductul magistral Lebedenco-Pelinei –Găvănoasa și rețelele interioare și apeductul magistral Găvănoasa – Vulcănești – Al.I.Cuza, cu costul aproximativ al întregului proiect de implementare mai bine de 110 mln lei.

La 28 decembrie 2016  a fost încheiat  contractul de cooperare cu Fundația Filiala din Moldova a Fundației ”SKAT”  privind construcția sistemului de alimentare cu apă în s. Al.I.Cuza la suma de 9236135 lei. Conform graficului  terminarea lucrărilor de implementare se prevede până la  10 decembrie 2017.

Cluster A, B

Conform documentației tehnice de proiect pentru construcția apeductului magistral, elaborat în anul 2014, Clusterele A și B sunt tratate ca un sistem întreg, și acesta cuprinde următoarele localități: Burlacu, Taraclia de Salcie, Tudorești, Tartaul de Salcie, Lopăția, Moscovei, Bucuria, Lucești, Trefeștii Noi, Spicoasa, Huluboaia și Tătărăști.

Din aceste clustere doar 3 localități sunt aprovizionate cu apă: s. Burlacu, Lucești, Tartaul de Salcie, și s. Bucuria (50 %). Documentața  tehnică de proiect pentru construcția rețelelor interioare de apeduct este  elaborată doar în  satele  Moscovei și Tătărăști. Pentru aceste 2 clustere la moment este în curs de elaborare cerearea de finanțare pentru proiectul de construcție a apeductului  magistral  pentru aplicare spre finanțare către FNDR (sau alți donatori naționali sau străini).

Cu susținerea consiliului raional Cahul, primăria s.Huluboaia a elaborat proiectul tehnic de aprovizionare cu apă a localității din captaje  existente și a  depus cererea  de  finanțare  la Fundația Filiala din Republica Moldova a Fundației ”SKAT”  Proiectul Apă și Sanitație în Moldova (ApaSan).

Cluster C

cuprinde următoarele localități: Andruşul De Sus, Andruşul De Jos, Baurci Moldoveni,  Larga Nouă, Larga Veche, Badicul Moldovenesc, Rumeanţev, Iasnaia Poleana, Doina, Triteşti, Zîrneşti, Paicu, Cucoara, Chircani. Documentația tehnică de proiect pentru construcția apeductului  magistral  a  fost elaborată în anul  2014.  Din clusterul dat, dispun de apă potabilă 6 localități: Andrușul de Jos, Badicul Moldovenesc, Cucoara, Larga Nouă, Larga Veche, Zîrnești, Paicu. Dispun de documentație tehnică de proiect pentru rețelele interioare de apeduct satele  Andrușul de Sus și Baurci Moldoveni.  Pentru clusterul dat la momentul actual este în curs de elaborare cererea de finațare pentru proiectul de construcție a apeductului   magistral  pentru aplicare spre finanțare către FNDR(sau alți donatori naționali sau străini).

Cluster E

Clusterul  E:  Cahul - Vadul lui Isac – Colibași – Brânza – Văleni – Slobozia Mare – Câșlița Prut – Giurgiulești – este aprovizionat cu apă 80 la sută prin  sisteme de apeduct  interne, cu aprovizionare din sonde arteziene, și se continuă construcțiile sistemelor de aprovizionare cu apă și  canalizare în mod individual, pe primării. Astfel, în s. Cîșlița Prut se implementează  proiectul de aprovizionare cu apă a satului cu un buget de 2 950 000 lei finanțat de Fondul Ecologic Național, iar în s. Giurgiulești se află în curs de implementare etapa II proiectului  de aprovizionare cu canalizare, cu un buget de 2 500 000 lei, la fel finanțat de FEN. În satul Slobozia Mare este în curs de implementare etapa a II-a și a III- a  a proiectului de aprovizionare cu apă cu un buget total de  5 196 000 lei finanțat din FEN.

La moment, se caută surse financiare pentru elaborarea proiectului tehnic de aprovizionare cu apă și canalizare a acestui cluster, și anume pentru construcția apeductului magistral, astfel ca alimentarea cu apă a acestui cluster să fie centralizată, din r. Prut, fiind deservit de către operatorul regional „Apă Canal” Cahul.  Este elaborat caietul de sarcini pentru clusterul   menționat, cu suportul și susținerea ADR Sud și GIZ,

s-au pregătit condițiile tehnice și se caută surse finaciare pentru elaborarea documentației tehnice de proiect.

Localități în afara clusterelor:  Chioselia Mare, Frumușica și Borceag

Satul  Borceag și s. Chioselia Mare sunt aprovizionate în totalitate cu apă, beneficiind de surse financiare din Fondul Ecologic Național, iar în s. Frumușica din FEN este în curs de implemenatre proiectul de alimenatre cu apă potabilă a localității.

b.) Managementul deșeurilor

Managementul deșeurilor reprezintă unul dintre segmentele cele mai vulnerabile în domeniul mediului, iar negestionarea lui eficientă de către autorități a condus în timp la asumarea de către populația de rând și de către agenții economici a unor practici  insalubre  de transportare  și depozitare (actualmente ,  cea mai utilizată metodă de tratare a deşeurilor menajere este depozitarea pe sol, care frecvent reprezintă o sursă importantă de poluare a solului şi apelor subterane) ale căror efecte nefaste sunt resimțite de populația, atât din mediul urban cât și din cel rural,  prin îmbolnăvirile frecvente.  Managementul gestionării deşeurilor este una din problemele dificile, ce necesită a fi rezolvată în special în raionul Cahul.  Agravarea problematicii deşeurilor, în special a deşeurilor menajere solide, este generată de modul defectuos în care sunt soluţionate în prezent diferite etape de procesare a deşeurilor, deoarece modul  de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova și în mod expres în raionul Cahul  rămâne a fi o problemă dificilă şi nerezolvată  atât din punct de vedere organizatoric cât şi legislativ.

În regiunea de Sud   infrastructura și  managementul deșeurilor menajere solide este foarte slab dezvoltată atât cantitativ cât și calitativ, se atestă un nivel înalt de poluare a solurilor, apelor și a  altor componente a  mediului cauzat preponderent de condițiile neprietenoase ale mediului și infrastructura  slab dezvoltată de colectare a deșeurilor solide și lichide, inclusiv a celor toxice. Gestionarea deşeurilor este una dintre problemele importante cu care se confruntă raionul Cahul în ceia ce privesc activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor. Responsabilitatea pentru activităţile de gestionare a deşeurilor revine generatorilor acestora, conform principiului „poluatorul plăteşte” sau după caz, producătorilor, în conformitate cu principiul „responsabilitatea producătorului”. Autorităţile administraţiei publice locale joacă un rol deosebit de important în asigurarea implementării la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor.

Un proiect implementat cu succes  în  anii 2012-2013  este managementul deșeurilor în localitățile Brânza, Colibași , Vadul lui Isac în sumă de 2 mln lei finanțat de Fondul Ecologic Național (asigurarea  cu echipamentul necesar).

Din  anul 2014  a început procesul  privind  elaborarea Studiului de Fezabilitate privind Managementul  Deșeurilor Solide în Regiunea de Dezvoltare Sud (Zona-3 de management  care vizează raionelele  Cahul, Cantemir, Taraclia, Ceadîr –Lunga și Vulcănești ) cu suportul și susținerea financiară  a GIZ .  	A fost selectat terenul pentru depozitul regional -  actualul depozit de deşeuri ce funcţionează  a  or. Cahul, amplasat la o distanţă de aproximativ 10 km de oraşul Cahul, la circa 45 km de or. Taraclia,  la 55 km de  or. Cantemir, la 25 km de  or. Vulcănești și la  85 km de  or. Ceadîr- Lunga.

Depozit existent

Prima zonă de extindere

La începutul anului 2016 a fost finisat Studiul de Fezabilitate pentru Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor pentru Zona de Management al Deșeurilor 3 în Regiunea de Dezvoltare Sud și Evaluarea Impactului asupra Mediului – care au fost supuse dezbaterilor publice în luna august 2016.

În  martie 2016 a fost lansat apelul de propuneri de proiecte de către Fondul Național de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020. Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială, conform instrucțiunii pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din FNDR, în cadrul primei etape a prezentat nota conceptuală  privind  crearea ”Sistemului de management integrat al deșeurilor în raionul Cahul”, la etapa a II  a  depus cererea completă de finanțare privind  crearea ”Sistemului de management integrat al deșeurilor în raionul Cahul”,  proiect care  prevede creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi îmbunătăţirea calităţii mediului din raionul Cahul, prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem durabil de management al deşeurilor, cu un buget total de 43 964 970,33 lei.  În urma evaluării cererii complete de finanațare din punct de vedere administrativ, al egibilității, tehnic și finanaciar de către reprezentanții ADR Sud, CRD, MDRC – proiectul a acumulat punctaj maxim, ulterior înaintat pentru evaluare la comisia interministerială.  După toate etapele de evaluare proiectul vizat se numără printre cele 52 de proiecte aprobate spre finanțare de către Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale care vor primi finanțare începînd cu anul 2017.

c.) Parcul Industrial Cahul

Un proiect de o importanță majoră pentru raionul  Cahul este Crearea Parcului Industrial  care va permite să se desfășoare activități economice, preponderent producția industrială, prestare de servicii într-un regim de facilități specifice în vederea valorificării potențialului  uman  și material al raionului.

A  fost constituit grupul de lucru pentru  crearea Parcului Industrial Cahul,  s-a desfasurat concursul de selectare a intreprinderii administratoare a Parcului Industrial Cahul, a cărui învingător a fost declarată SRL ”SUD INVEST Company”.  Conform deciziei Consiliului raional Cahul nr. 05/06 – III din 18 septembrie 2014 a fost aprobată crearea Parcului Industrial Cahul și transmiterea în comodat a terenului cu nr. cadastral 1701124030 din soseaua Grivitei,  or . Cahul și a bunurilor imobile amplasate pe teren, către întreprinderea administratoare a Parcului Industrial Cahul SRL ”SUD – INVEST Company”.  La data de 1 octombrie 2014 a  fost înaintat către Ministerul Economiei cererea pentru obținerea titlului de Parc Industrial și pachetul de documente aferent acesteia.   În perioada  decembrie 2014 - aprilie 2015 a fost elaborat  studiul topografic al terenului pe care este amplasat PI, și a fost elaborat  Proiectul tehnic pentru utilități a PI Cahul.   La data de 26.02.2016 a  fost  adoptată Hotarârea Guvernului RM nr.186 „Cu privire la oferirea titlului de parc industrial SRL „Sud-Invest Company” publicată în Monitorul Oficial nr. 49-54 al RM la data de 04.03.2016.

În luna martie 2016 a fost lansat apelul de propuneri de proiecte de către Fondul Național de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020. Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială   conform instrucțiunii pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din FNDR, în cadrul primei etape a aplicat  nota conceptuală  privind  crearea ” Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanţă regională”, la etapa II  a depus cererea completă de finanțare privind   ” Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanţă regională”,  proiect care  prevede dezvoltarea infrastructurii de afaceri din Regiunea de Dezvoltare Sud prin crearea unui mediu favorabil investițiilor, cu un buget total de 20 861 690 lei. În urma evaluării cererii complete de finanațare din punct de vedere administrativ, al egalității, tehnic și finanaciar de către reprezentanții ADR Sud, CRD, MDRC – proiectul a acumulat  punctaj  maxim, după care a fost înaintat pentru evaluare la comisia  interministerială.  După toate etapele  de evaluare proiectul vizat se numără printre cele 52 de proiecte aprobate spre finanțare de către Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale care vor primi finanțare începînd cu anul 2017.

La data de 09.12.2016 prin Decizia Consiliului Raional Cahul nr.05/05 –IV a fost aprobat Regulamentul de funcționare a Parcului Industrial Cahul.

d.)   Incubatorul de Afaceri Cahul

Un alt proiect de o importanță majoră pentru raionul  Cahul este Crearea Incubatorului de Afaceri Cahul,  care va permite dezvoltarea activității economice, preponderent dezvoltarea ÎMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Sud, într-un regim de facilități specifice în vederea valorificării potențialului  uman  și material al raionului.

În perioada noiembrie 2014 au început activitățile în vederea elaborării proiectului și de identificare a modalităților optime de implementare a acestuia, în cadrul proiectului: „Consolidarea capacităților administrațiilor publice din Republica Moldova, regiunea Sud” fiind elaborată Fișa ideii de proiect în prima etapă,  ulterior această idee fiind dezvoltată într-un concept de proiect posibil, în cadrul a 5 ședințe de lucru asupra proiectului.  Prin crearea incubatorului  de afaceri în or. Cahul și realizarea cu succes a activităților proiectului  se propune atingerea unui impact major asupra întregii regiuni, și anume:

- Sporirea accesului viitorilor antreprenori la infrastructura de afaceri la preturi accesibile, totodată și accesul la instruire, formare și dezvoltare a abilităților antreprenoriale prin oferirea de cursuri în diverse domenii esențiale: contabilitate și audit, marketing și management al afacerilor, al riscurilor, etc;

- Creșterea atractivității regiunii din punct de vedere investițional și dezvoltarea socio-economică a acesteia;

- Creșterea veniturilor din impozite la bugetul local;

- Sporirea gradului de informare cu privire la posibilitățile de dezvoltare a unei afaceri în regiunea de dezvoltare sud, acces la finanțare sub formă de credite preferențiale și granturi;

- Promovarea parteneriatelor publice-private și  sporirea gradului de implicare atât a autorităților publice cât și a  sectorului privat în dezvoltarea comunității vizate de proiect;

- Crearea unui mediu favorabil de aplicare a cunoștințelor teoretice în domeniul practic a absolvenților instituțiilor de învățământ superior din regiune;

- Promovarea schimburilor de experiență și susținerea ideilor și tehnologiilor inovaționale;

- Creșterea posibilității de supraviețuire a întreprinderilor noi create;

- Valorificarea adecvată a resurselor existente și create de proiect vor crea premisele unei dezvoltări sustenabile a localităților regiunii de Sud din punct de vedere socio-economic, investițional, prin crearea locurilor de muncă, diminuarea fenomenului migrației, diminuarea săraciei, etc.

Proiectul va fi implementat în parteneriat cu primăria orașului Cahul, Universitatea de Stat ”B.P: Hașdeu”.

Produsele și rezultatele principale care vor fi obținute  prin implementarea proiectului sunt: 1 structură de sprijinire a afacerilor creată (în baza fostei școli tehnologice din or. Cahul),  1769 m2  spațiu reparat, destinat dezvoltării ÎMM –urilor,  23 spații pentru producere / prestări servicii.

La data de 28 aprilie 2015 în cadrul ședinței de lucru a  Consiliului de coordonare şi monitorizare a creării şi dezvoltării Incubatoarelor de Afaceri a fost luată decizia de a crea în anul 2015 un incubator de afaceri în raionul Cahul.  La 21.05.2015 a fost semnat  acord de cooperare între părți: ODIMM și CR Cahul în vederea creării și dezvoltării Incubatorului de Afaceri în raionul Cahul. În acest sens, la moment  se duc tratative  cu Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijolocii care este la rîndul ei autoritatea de management în cadrul proiectului vizat care va veni cu metode optime și soluții concludente  în perioada implementării cît și post implementare cu succes a IA Cahul. Edificiul care a fost selectat necesită lucrări de reconstrucție a clădirii, dotare cu mobilier, activități de consolidare a capacității instituției publice IA Cahul, care se estimează la aproximativ 8 750 000 lei, sursa de finanțare fiind  Ministerul Economiei al Republicii Moldova și implementat  prin  intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), Consiliului raional revenindu-i sarcina de a aloca necondiționat, cu cel puțin 30 zile înainte de inaugurarea oficială, mijloace financiare la contul curent al Incubatorului de Afaceri de în  mărime  de 10% din costul proiectului. La data de 18.11.2015 a fost inițiată  efectuarea unei  analize detaliate a situației economice din raionul Cahul în vedrea identificării  potențialului existent în scopul determinării  profilului viitorului Incubator de Afaceri prin prisma oportunităților DCFTA.

La data de 18 decembrie 2015, Consiliul orășenesc Cahul, în a cărui proprietate se află cladirea selectată pentru crearea Incubatorului, a aprobat decizia nr. 4/12 – XXV cu privire la tranmiterea în comodat a edificiului către  Consiliul raional Cahul pentru o perioadă de 25 de ani, astfel implementarea proiectului propriu zis și reabilitarea clădirii va demara la începutul anului 2017. La data de 24 martie 2016 a fost primită Decizia Consiliului orășenesc Cahul cu privire la întroducerea unor completări în Decizia Consiliului orășenesc Cahul nr. 4/12 – XXV  din 18.12.2015 cu privire la transmiterea în comodat a edificiului, amplasat în or. Cahul, str.B.P.Hasdeu 2. La data de 22 martie 2016 a fost primită Decizia  Consiliului raional Cahul cu privire la primirea în gestiunea Consiliului raional Cahul a unui bun imobil, cu numărul cadastral 170111609401,  unde va fi amplasat Incubatorul de Afaceri Cahul. Pe parcursul anului 2016 a fost elaborat  proiectul tehnic de reconstrucție a clădirii după noi standarde, a fost selectat  antreprenorul care va efectua lucrările de reabilitare a edificiului destinat pentru amplasarea Incubatorului de Afaceri Cahul.

Sergiu  DRANGOI,

Șef,  Direcția construcții, drumuri

și  dezvoltare  teritorială